儋州文旅网站建设工作实施方案

为加快儋州文旅网站建设工作，提高网站建设水平，在2015年春节期间完成以“东坡诗词背诵大赛”网页为主要内容的第一期创建工作基础上，根据集团领导的安排和部署，现组织开展网站建设第二期创建工作，制定实施方案如下。

一、工作目标

利用一个月左右时间，完成集团网站建设第二期创建工作，形成内容较为丰富的网站栏目构架。建立起管理科学、运作规范、信息全面、优质高效的网站管理制度，为我司经营营销及宣传工作提供网络平台。

二、组织领导

（一）为加强集团网站建设工作的组织领导，成立儋州文旅网站建设工作小组，负责网站的风格设计、栏目创意、文字、图片等素材收集、编写及审核等工作，其成员如下：

组  长：尹庆全

成  员：高  峰、张秋林、翁明煌、侯圣旭、刘文雅、

赵妙华、郑之华、马淑颖、张晓强、陈日成

（二）网站建成后，网站内容更新所需素材由各公司及对应职能部门定期提供，具体由集团办公室另行编制《网站管理制度》。

三、工作内容及分工

| 建设内容 |  | 具体素材（文字、图片） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级栏目 | 二级栏目 |  |  |
| 首页 |  | LOGO、首页图片 | 张晓强 |
| 走进文旅 | 董事长致辞 |  | 尹庆全 |
|  | 企业概况 |  | 高峰 |
|  | 组织机构 |  | 张秋林 |
|  | 重点项目 | 项目介绍、图片（实景或效果图） | 马淑颖 |
| 新闻资讯 | 企业动态 | 2015年新闻资讯 | 各企业 |
|  | 媒体报道 | 各主流媒体的报道转载 | 张晓强 |
|  | 专题活动 | 东坡诗词擂台赛、象棋超霸赛、东坡文化体验之旅等 | 翁明煌、赵妙华 |
|  | 行业聚焦 | 公交服务、旅游服务等行业动态 | 郑之华、侯圣旭 |
| 景区速览 | 景区荟萃 | 待完善 |  |
|  | 景点美图 | 东坡文化旅游区、儋阳森林公园等 | 张晓强 |
|  | 特色儋州 | 儋州特产、东坡美食等 | 侯圣旭 |
|  | 风土人情 | 民间艺术、民俗活动、民间风情 | 张晓强 |
| 下属企业 | 东坡公司 | 公司简介、图片，下同 | 侯圣旭 |
|  | 公交公司 | .. | 郑之华 |
|  | 国旅假期 | .. | 赵妙华 |
|  | 西部演艺公司 | .. | 刘文雅 |
|  | 儋阳公司 | .. | 马淑颖 |
|  | 新西岸商品公司 | .. | 侯圣旭 |
| 文旅风采 | 企业文化 | 发展战略、价值观、企业理念等 | 尹庆全 |
|  | 党建工作 | 党建、纪检资讯 | 张秋林 |
|  | 文旅之星 | 2014年度公司先进工作者 | 张秋林 |
|  | 文旅之家 | 工会活动 | 刘文雅 |
| 人力资源 | 人才招聘 | 招聘信息（含下属企业） | 张秋林 |
|  | 人事任免 | 最新任免信息 | 张秋林 |
| 旅游服务 | 景区地图 | 待完善 |  |
|  | 交通指南 | 文旅公交线路信息、景区往返线路信息 | 郑之华 |
|  | 东坡淘宝 | 东坡特色商品 | 侯圣旭 翁明煌 |
|  | 特惠服务 | 儋州餐饮、住宿、预订机票信息等 | 翁明煌、赵妙华 |
|  | 东坡社区 | 游客互动 | 张晓强 |
| 员工专区（仅限员工专有账号登录） | 通知公告 | 公司通知、公告 | 高峰 |
|  | 规章制度 | 公司及各部门相关规章制度 | 高峰 |
|  | 读书时间 | 员工阅读书目及内容，读书活动安排 | 尹庆全 |
|  | 交流空间 | 内部信息交流 | 张晓强 |
|  | 网站管理制度 |  | 高峰 |

四、总体步骤

根据集团网站建设工作总体要求，第二期创建分为以下几个阶段。

（一）策划阶段（2015年2月——3月18日）

1、成立工作机构。成立网站建设工作小组，明确职责及工作分工。

2、联系协调网站设计建设公司——大显科技，明确创建目标及集团网站风格设计要求，制定工作实施方案，进行各项准备工作。

（二）创建阶段（2015年3月18日——4月3日）

1、工作小组成员按本方案第三条“工作内容及分工”要求收集、编写并提供相关网站建设所需的具体素材资料(含图片及相应文字说明，电子版)，汇总至网站负责人张晓强（电话：13518846745，QQ: 1745228）处，并由张晓强统一提交组长审核，在3月30日前提交给大显科技。

2、大显科技按集团网站风格设计要求制作网站引导页及首页初稿，3月30日前提交集团领导讨论审定。

3、 4月3日前集团提交网站的引导页及首页定稿给大显科技。

（三）验收阶段（2015年4月3日——4月10日）

大显科技按要求完成网站建设，并进行全面测试，4月10日前移交相关工作资料，全面验收，完成网站建设工作。

五、工作要求

（一）高度重视，统筹兼顾

网站建设工作是一项关系集团整体形象宣传、需要全员参与的实践性工作，不是某个职能部门某个人的工作。各单位及各部门领导要高度重视，充分认识网站建设工作的重要性，统筹安排好人员及日常工作，把网站建设工作落到实处。

（二）建立网站管理长效机制

网站建设工作是一项长期性工作，建成只是第一步，后续日常运营、维护及更新还有大量的工作。各单位及各部门要积极配合，抓好网站素材编辑人员培养，在人、财、物上提供有力支持和保障。同时要建立责任制，确保网站长期高效运行，发挥集团网站营销推广及企业形象宣传的平台作用。

2015年3月18日